RELATÓRIO DE ADOÇÃO · SURVEYOS

Adoção do SurveyOS

Posição em 21 de outubro de 2026   ·   917 ordens de serviço avaliadas   ·   Redes — PR, SP, MG

Das 917 ordens avaliadas, 867 foram encerradas. PR concluiu 689 das 721 abertas na região; SP concluiu 133 das 145 abertas na região; MG concluiu 45 das 51 abertas na região. Todas as regiões têm técnico atribuído em ao menos uma ordem.

| 917 ORDENS NO PERÍODO | 867 ENCERRADAS | 1 SEM TÉCNICO | 31 PRAZO VENCIDO |
| --- | --- | --- | --- |

## O contraste entre as regiões

PR tem técnico atribuído em 721 das 721 ordens, com 689 encerradas. SP tem técnico atribuído em 144 das 145 ordens, com 133 encerradas. MG tem técnico atribuído em 51 das 51 ordens, com 45 encerradas.

|  | PR | SP | MG |
| --- | --- | --- | --- |
| Situação | Operando | Operando | Operando |
| Ordens no período | 721 | 145 | 51 |
| Com técnico atribuído | 721 | 144 | 51 |
| Encerradas | 689 | 133 | 45 |

## Panorama do SP no período

1 ordem está aberta em 1 cidade, sem técnico atribuído. A região já tem técnicos atuando, então o que resta é fila de delegação pendente, não falta de cadastro.

| 0,0 dias de espera, em média | 0 dias da mais antiga (OS-2026-0960, Boituva) | 0 já com prazo vencido | 0 de prioridade alta |
| --- | --- | --- | --- |

## Ordens por tipo e estado

Distribuição das ordens pelos modelos de manutenção. Tipos anteriores aos modelos atuais continuam listados, porque as ordens abertas sob eles mantêm o tipo com que nasceram.

| Tipo de manutenção | PR | SP | MG | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutenção Preventiva | 417 | 14 | 3 | 434 |
| Manutenção Corretiva | 134 | 72 | 32 | 238 |
| Preventiva CTO | 31 | 32 | 10 | 73 |
| Preventiva Rede | 57 | 10 | 1 | 68 |
| Problemas de Rede | 64 | · | 1 | 65 |
| Vistoria Técnica | 4 | 6 | 1 | 11 |
| Preventiva BKB | 1 | 8 | · | 9 |
| Identificação | 5 | · | 1 | 6 |
| Preventiva Rede Acesso (GPON) | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Manutenção Preditiva | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Instalação | 2 | · | · | 2 |

## Atividades por estado

1006 atividades registradas nas 917 ordens avaliadas — contadas na abertura da ordem e no que o técnico acrescentou em campo. É este recorte que permite dimensionar equipe e material por região.

| Atividade | PR | SP | MG | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTO Quebrada | 295 | 38 | 11 | 344 |
| CTO Solta | 133 | 42 | 14 | 189 |
| Rede sem identificação (plaquetas) | 117 | · | · | 117 |
| Splitter Atenuado | 20 | 23 | 15 | 58 |
| Splitter Quebrado | 19 | 24 | 10 | 53 |
| Drop Danificado | 33 | 11 | 2 | 46 |
| CTO não identificada | 25 | 15 | · | 40 |
| Drop sem anilha de Identificação | 18 | 11 | · | 29 |
| CTO Sem Tampa | 5 | 20 | 3 | 28 |
| Adaptador/Acoplador Danificado | 11 | 3 | 1 | 15 |
| Drop com atenuação | 1 | 11 | 1 | 13 |
| Cabo Solto | 6 | 5 | 1 | 12 |
| Adaptador/acoplador atenuado | 2 | 3 | 5 | 10 |
| CTO sem identificação (sem nome) | 9 | 1 | · | 10 |
| CTO Apresenta Infestação de Formigas | 8 | · | 1 | 9 |
| Adaptador/Acoplador Roubado | 3 | 4 | · | 7 |
| Numeração incompleta | 4 | · | · | 4 |
| Splitter Roubado | · | 3 | 1 | 4 |
| cabo baixo | · | 3 | · | 3 |
| Drop com conector quebrado | · | 2 | 1 | 3 |
| Cabo não identificado | · | 2 | · | 2 |
| Realocação de poste | 1 | 1 | · | 2 |
| Sobra Tec. acomodada indevidamente ou não acomodada | · | 2 | · | 2 |
| Cruzamento abaixo de 5m | · | 1 | · | 1 |
| CTO solta do poste | 1 | · | · | 1 |
| Drop atenuado | · | · | 1 | 1 |
| Espinação Solta | · | 1 | · | 1 |
| Faltando BAP | 1 | · | · | 1 |
| necessidade de Poda de árvore | · | 1 | · | 1 |