RELATÓRIO DE ADOÇÃO · SURVEYOS

Adoção do SurveyOS

Posição em 24 de outubro de 2026   ·   952 ordens de serviço avaliadas   ·   Redes — PR, SP, MG

Das 952 ordens avaliadas, 913 foram encerradas. PR concluiu 728 das 749 abertas na região; SP concluiu 137 das 150 abertas na região; MG concluiu 48 das 53 abertas na região. Todas as regiões têm técnico atribuído em ao menos uma ordem.

| 952 ORDENS NO PERÍODO | 913 ENCERRADAS | 1 SEM TÉCNICO | 38 PRAZO VENCIDO |
| --- | --- | --- | --- |

## O contraste entre as regiões

PR tem técnico atribuído em 749 das 749 ordens, com 728 encerradas. SP tem técnico atribuído em 149 das 150 ordens, com 137 encerradas. MG tem técnico atribuído em 53 das 53 ordens, com 48 encerradas.

|  | PR | SP | MG |
| --- | --- | --- | --- |
| Situação | Operando | Operando | Operando |
| Ordens no período | 749 | 150 | 53 |
| Com técnico atribuído | 749 | 149 | 53 |
| Encerradas | 728 | 137 | 48 |

## Panorama do SP no período

1 ordem está aberta em 1 cidade, sem técnico atribuído. A região já tem técnicos atuando, então o que resta é fila de delegação pendente, não falta de cadastro.

| 0,0 dias de espera, em média | 0 dias da mais antiga (OS-2026-0995, Itapeva) | 0 já com prazo vencido | 0 de prioridade alta |
| --- | --- | --- | --- |

## Ordens por tipo e estado

Distribuição das ordens pelos modelos de manutenção. Tipos anteriores aos modelos atuais continuam listados, porque as ordens abertas sob eles mantêm o tipo com que nasceram.

| Tipo de manutenção | PR | SP | MG | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutenção Preventiva | 417 | 14 | 3 | 434 |
| Manutenção Corretiva | 134 | 72 | 32 | 238 |
| Preventiva CTO | 38 | 35 | 11 | 84 |
| Problemas de Rede | 80 | · | 2 | 82 |
| Preventiva Rede | 57 | 10 | 1 | 68 |
| Vistoria Técnica | 4 | 6 | 1 | 11 |
| Preventiva BKB | 2 | 8 | · | 10 |
| Preventiva Rede Acesso (GPON) | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Identificação | 7 | · | 1 | 8 |
| Manutenção Preditiva | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Instalação | 2 | · | · | 2 |

## Atividades por estado

1039 atividades registradas nas 952 ordens avaliadas — contadas na abertura da ordem e no que o técnico acrescentou em campo. É este recorte que permite dimensionar equipe e material por região.

| Atividade | PR | SP | MG | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTO Quebrada | 295 | 38 | 11 | 344 |
| CTO Solta | 133 | 44 | 15 | 192 |
| Rede sem identificação (plaquetas) | 132 | · | · | 132 |
| Splitter Atenuado | 23 | 24 | 15 | 62 |
| Splitter Quebrado | 19 | 24 | 10 | 53 |
| Drop Danificado | 33 | 11 | 2 | 46 |
| CTO não identificada | 25 | 15 | · | 40 |
| Drop sem anilha de Identificação | 19 | 11 | · | 30 |
| CTO Sem Tampa | 5 | 20 | 3 | 28 |
| Cabo Solto | 8 | 7 | 1 | 16 |
| Adaptador/Acoplador Danificado | 11 | 3 | 1 | 15 |
| Drop com atenuação | 1 | 11 | 1 | 13 |
| CTO Apresenta Infestação de Formigas | 10 | · | 1 | 11 |
| Adaptador/acoplador atenuado | 2 | 3 | 5 | 10 |
| CTO sem identificação (sem nome) | 9 | 1 | · | 10 |
| Adaptador/Acoplador Roubado | 3 | 4 | · | 7 |
| Numeração incompleta | 6 | · | · | 6 |
| Splitter Roubado | · | 3 | 1 | 4 |
| cabo baixo | · | 3 | · | 3 |
| Drop com conector quebrado | · | 2 | 1 | 3 |
| Cabo não identificado | · | 2 | · | 2 |
| Realocação de poste | 1 | 1 | · | 2 |
| Sobra Tec. acomodada indevidamente ou não acomodada | · | 2 | · | 2 |
| CEO Solta | · | · | 1 | 1 |
| Cordoalha arrebentada | · | 1 | · | 1 |
| Cruzamento abaixo de 5m | · | 1 | · | 1 |
| CTO solta do poste | 1 | · | · | 1 |
| Drop atenuado | · | · | 1 | 1 |
| Espinação Solta | · | 1 | · | 1 |
| Faltando BAP | 1 | · | · | 1 |
| necessidade de Poda de árvore | · | 1 | · | 1 |