RELATÓRIO DE ADOÇÃO · SURVEYOS

Adoção do SurveyOS

Posição em 29 de outubro de 2026   ·   1021 ordens de serviço avaliadas   ·   Redes — PR, SP, MG

Das 1021 ordens avaliadas, 975 foram encerradas. PR concluiu 778 das 801 abertas na região; SP concluiu 145 das 158 abertas na região; MG concluiu 52 das 62 abertas na região. Todas as regiões têm técnico atribuído em ao menos uma ordem.

| 1021 ORDENS NO PERÍODO | 975 ENCERRADAS | 1 SEM TÉCNICO | 39 PRAZO VENCIDO |
| --- | --- | --- | --- |

## O contraste entre as regiões

PR tem técnico atribuído em 800 das 801 ordens, com 778 encerradas. SP tem técnico atribuído em 158 das 158 ordens, com 145 encerradas. MG tem técnico atribuído em 62 das 62 ordens, com 52 encerradas.

|  | PR | SP | MG |
| --- | --- | --- | --- |
| Situação | Operando | Operando | Operando |
| Ordens no período | 801 | 158 | 62 |
| Com técnico atribuído | 800 | 158 | 62 |
| Encerradas | 778 | 145 | 52 |

## Panorama do PR no período

1 ordem está aberta em 1 cidade, sem técnico atribuído. A região já tem técnicos atuando, então o que resta é fila de delegação pendente, não falta de cadastro.

| 0,0 dias de espera, em média | 0 dias da mais antiga (OS-2026-1064, Cambé) | 0 já com prazo vencido | 0 de prioridade alta |
| --- | --- | --- | --- |

## Ordens por tipo e estado

Distribuição das ordens pelos modelos de manutenção. Tipos anteriores aos modelos atuais continuam listados, porque as ordens abertas sob eles mantêm o tipo com que nasceram.

| Tipo de manutenção | PR | SP | MG | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutenção Preventiva | 417 | 14 | 3 | 434 |
| Manutenção Corretiva | 135 | 72 | 32 | 239 |
| Problemas de Rede | 110 | 2 | 5 | 117 |
| Preventiva CTO | 44 | 38 | 17 | 99 |
| Preventiva Rede | 57 | 10 | 1 | 68 |
| Identificação | 16 | 1 | 1 | 18 |
| Preventiva Rede Acesso (GPON) | 10 | 6 | 1 | 17 |
| Preventiva BKB | 3 | 8 | · | 11 |
| Vistoria Técnica | 4 | 6 | 1 | 11 |
| Manutenção Preditiva | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Instalação | 2 | · | · | 2 |

## Atividades por estado

1116 atividades registradas nas 1021 ordens avaliadas — contadas na abertura da ordem e no que o técnico acrescentou em campo. É este recorte que permite dimensionar equipe e material por região.

| Atividade | PR | SP | MG | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTO Quebrada | 295 | 39 | 13 | 347 |
| CTO Solta | 134 | 45 | 17 | 196 |
| Rede sem identificação (plaquetas) | 159 | · | · | 159 |
| Splitter Atenuado | 23 | 24 | 17 | 64 |
| Splitter Quebrado | 19 | 25 | 12 | 56 |
| Drop Danificado | 33 | 11 | 2 | 46 |
| CTO não identificada | 25 | 15 | · | 40 |
| Drop sem anilha de Identificação | 19 | 11 | · | 30 |
| CTO Sem Tampa | 5 | 20 | 4 | 29 |
| Cabo Solto | 13 | 10 | 4 | 27 |
| Adaptador/Acoplador Danificado | 11 | 3 | 3 | 17 |
| CTO Apresenta Infestação de Formigas | 15 | · | 2 | 17 |
| Numeração incompleta | 14 | 1 | · | 15 |
| Drop com atenuação | 1 | 11 | 1 | 13 |
| Adaptador/acoplador atenuado | 2 | 3 | 5 | 10 |
| CTO sem identificação (sem nome) | 9 | 1 | · | 10 |
| Adaptador/Acoplador Roubado | 3 | 4 | · | 7 |
| cabo baixo | · | 4 | · | 4 |
| Splitter Roubado | · | 3 | 1 | 4 |
| Cordoalha arrebentada | 1 | 2 | · | 3 |
| Drop com conector quebrado | · | 2 | 1 | 3 |
| Realocação de poste | 2 | 1 | · | 3 |
| Sobra Tec. acomodada indevidamente ou não acomodada | · | 3 | · | 3 |
| Cabo não identificado | · | 2 | · | 2 |
| Faltando BAP | 1 | 1 | · | 2 |
| CEO Solta | · | · | 1 | 1 |
| Cruzamento abaixo de 5m | · | 1 | · | 1 |
| CTO com identificação interna (falta externa) | 1 | · | · | 1 |
| CTO quebrada | 1 | · | · | 1 |
| CTO solta do poste | 1 | · | · | 1 |
| Drop atenuado | · | · | 1 | 1 |
| Drop Solto | · | · | 1 | 1 |
| Espinação Solta | · | 1 | · | 1 |
| necessidade de Poda de árvore | · | 1 | · | 1 |