RELATÓRIO DE ADOÇÃO · SURVEYOS

Adoção do SurveyOS

Posição em 25 de outubro de 2026   ·   955 ordens de serviço avaliadas   ·   Redes — PR, SP, MG

Das 955 ordens avaliadas, 915 foram encerradas. PR concluiu 730 das 750 abertas na região; SP concluiu 137 das 151 abertas na região; MG concluiu 48 das 54 abertas na região. Todas as regiões têm técnico atribuído em ao menos uma ordem.

| 955 ORDENS NO PERÍODO | 915 ENCERRADAS | 4 SEM TÉCNICO | 37 PRAZO VENCIDO |
| --- | --- | --- | --- |

## O contraste entre as regiões

PR tem técnico atribuído em 749 das 750 ordens, com 730 encerradas. SP tem técnico atribuído em 149 das 151 ordens, com 137 encerradas. MG tem técnico atribuído em 53 das 54 ordens, com 48 encerradas.

|  | PR | SP | MG |
| --- | --- | --- | --- |
| Situação | Operando | Operando | Operando |
| Ordens no período | 750 | 151 | 54 |
| Com técnico atribuído | 749 | 149 | 53 |
| Encerradas | 730 | 137 | 48 |

## Panorama do SP no período

2 ordens estão abertas em 2 cidades, sem técnico atribuído. A região já tem técnicos atuando, então o que resta é fila de delegação pendente, não falta de cadastro.

| 0,5 dias de espera, em média | 1 dias da mais antiga (OS-2026-0995, Itapeva) | 1 já com prazo vencido | 1 de prioridade alta |
| --- | --- | --- | --- |

## Ordens por tipo e estado

Distribuição das ordens pelos modelos de manutenção. Tipos anteriores aos modelos atuais continuam listados, porque as ordens abertas sob eles mantêm o tipo com que nasceram.

| Tipo de manutenção | PR | SP | MG | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutenção Preventiva | 417 | 14 | 3 | 434 |
| Manutenção Corretiva | 134 | 72 | 32 | 238 |
| Preventiva CTO | 38 | 35 | 12 | 85 |
| Problemas de Rede | 81 | 1 | 2 | 84 |
| Preventiva Rede | 57 | 10 | 1 | 68 |
| Vistoria Técnica | 4 | 6 | 1 | 11 |
| Preventiva BKB | 2 | 8 | · | 10 |
| Preventiva Rede Acesso (GPON) | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Identificação | 7 | · | 1 | 8 |
| Manutenção Preditiva | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Instalação | 2 | · | · | 2 |

## Atividades por estado

1042 atividades registradas nas 955 ordens avaliadas — contadas na abertura da ordem e no que o técnico acrescentou em campo. É este recorte que permite dimensionar equipe e material por região.

| Atividade | PR | SP | MG | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTO Quebrada | 295 | 38 | 11 | 344 |
| CTO Solta | 133 | 45 | 15 | 193 |
| Rede sem identificação (plaquetas) | 132 | · | · | 132 |
| Splitter Atenuado | 23 | 24 | 16 | 63 |
| Splitter Quebrado | 19 | 24 | 10 | 53 |
| Drop Danificado | 33 | 11 | 2 | 46 |
| CTO não identificada | 25 | 15 | · | 40 |
| Drop sem anilha de Identificação | 19 | 11 | · | 30 |
| CTO Sem Tampa | 5 | 20 | 3 | 28 |
| Cabo Solto | 9 | 7 | 1 | 17 |
| Adaptador/Acoplador Danificado | 11 | 3 | 1 | 15 |
| Drop com atenuação | 1 | 11 | 1 | 13 |
| CTO Apresenta Infestação de Formigas | 10 | · | 1 | 11 |
| Adaptador/acoplador atenuado | 2 | 3 | 5 | 10 |
| CTO sem identificação (sem nome) | 9 | 1 | · | 10 |
| Adaptador/Acoplador Roubado | 3 | 4 | · | 7 |
| Numeração incompleta | 6 | · | · | 6 |
| Splitter Roubado | · | 3 | 1 | 4 |
| cabo baixo | · | 3 | · | 3 |
| Drop com conector quebrado | · | 2 | 1 | 3 |
| Cabo não identificado | · | 2 | · | 2 |
| Realocação de poste | 1 | 1 | · | 2 |
| Sobra Tec. acomodada indevidamente ou não acomodada | · | 2 | · | 2 |
| CEO Solta | · | · | 1 | 1 |
| Cordoalha arrebentada | · | 1 | · | 1 |
| Cruzamento abaixo de 5m | · | 1 | · | 1 |
| CTO solta do poste | 1 | · | · | 1 |
| Drop atenuado | · | · | 1 | 1 |
| Espinação Solta | · | 1 | · | 1 |
| Faltando BAP | 1 | · | · | 1 |
| necessidade de Poda de árvore | · | 1 | · | 1 |