RELATÓRIO DE ADOÇÃO · SURVEYOS

Adoção do SurveyOS

Posição em 27 de outubro de 2026   ·   989 ordens de serviço avaliadas   ·   Redes — PR, SP, MG

Das 989 ordens avaliadas, 932 foram encerradas. PR concluiu 745 das 780 abertas na região; SP concluiu 138 das 154 abertas na região; MG concluiu 49 das 55 abertas na região. Todas as regiões têm técnico atribuído em ao menos uma ordem.

| 989 ORDENS NO PERÍODO | 932 ENCERRADAS | 0 SEM TÉCNICO | 39 PRAZO VENCIDO |
| --- | --- | --- | --- |

## O contraste entre as regiões

PR tem técnico atribuído em 780 das 780 ordens, com 745 encerradas. SP tem técnico atribuído em 154 das 154 ordens, com 138 encerradas. MG tem técnico atribuído em 55 das 55 ordens, com 49 encerradas.

|  | PR | SP | MG |
| --- | --- | --- | --- |
| Situação | Operando | Operando | Operando |
| Ordens no período | 780 | 154 | 55 |
| Com técnico atribuído | 780 | 154 | 55 |
| Encerradas | 745 | 138 | 49 |

## Panorama do PR no período

0 ordens estão abertas em 0 cidades, sem técnico atribuído. A região já tem técnicos atuando, então o que resta é fila de delegação pendente, não falta de cadastro.

| 0,0 dias de espera, em média | 0 dias da mais antiga (—, —) | 0 já com prazo vencido | 0 de prioridade alta |
| --- | --- | --- | --- |

## Ordens por tipo e estado

Distribuição das ordens pelos modelos de manutenção. Tipos anteriores aos modelos atuais continuam listados, porque as ordens abertas sob eles mantêm o tipo com que nasceram.

| Tipo de manutenção | PR | SP | MG | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutenção Preventiva | 417 | 14 | 3 | 434 |
| Manutenção Corretiva | 134 | 72 | 32 | 238 |
| Problemas de Rede | 97 | 2 | 2 | 101 |
| Preventiva CTO | 43 | 37 | 13 | 93 |
| Preventiva Rede | 57 | 10 | 1 | 68 |
| Identificação | 13 | · | 1 | 14 |
| Preventiva Rede Acesso (GPON) | 8 | 4 | 1 | 13 |
| Vistoria Técnica | 4 | 6 | 1 | 11 |
| Preventiva BKB | 2 | 8 | · | 10 |
| Manutenção Preditiva | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Instalação | 2 | · | · | 2 |

## Atividades por estado

1077 atividades registradas nas 989 ordens avaliadas — contadas na abertura da ordem e no que o técnico acrescentou em campo. É este recorte que permite dimensionar equipe e material por região.

| Atividade | PR | SP | MG | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTO Quebrada | 295 | 39 | 11 | 345 |
| CTO Solta | 133 | 45 | 15 | 193 |
| Rede sem identificação (plaquetas) | 146 | · | · | 146 |
| Splitter Atenuado | 23 | 24 | 17 | 64 |
| Splitter Quebrado | 19 | 25 | 10 | 54 |
| Drop Danificado | 33 | 11 | 2 | 46 |
| CTO não identificada | 25 | 15 | · | 40 |
| Drop sem anilha de Identificação | 19 | 11 | · | 30 |
| CTO Sem Tampa | 5 | 20 | 3 | 28 |
| Cabo Solto | 13 | 8 | 1 | 22 |
| CTO Apresenta Infestação de Formigas | 15 | · | 1 | 16 |
| Adaptador/Acoplador Danificado | 11 | 3 | 1 | 15 |
| Drop com atenuação | 1 | 11 | 1 | 13 |
| Numeração incompleta | 12 | · | · | 12 |
| Adaptador/acoplador atenuado | 2 | 3 | 5 | 10 |
| CTO sem identificação (sem nome) | 9 | 1 | · | 10 |
| Adaptador/Acoplador Roubado | 3 | 4 | · | 7 |
| Splitter Roubado | · | 3 | 1 | 4 |
| cabo baixo | · | 3 | · | 3 |
| Drop com conector quebrado | · | 2 | 1 | 3 |
| Cabo não identificado | · | 2 | · | 2 |
| Cordoalha arrebentada | 1 | 1 | · | 2 |
| Faltando BAP | 1 | 1 | · | 2 |
| Realocação de poste | 1 | 1 | · | 2 |
| Sobra Tec. acomodada indevidamente ou não acomodada | · | 2 | · | 2 |
| CEO Solta | · | · | 1 | 1 |
| Cruzamento abaixo de 5m | · | 1 | · | 1 |
| CTO solta do poste | 1 | · | · | 1 |
| Drop atenuado | · | · | 1 | 1 |
| Espinação Solta | · | 1 | · | 1 |
| necessidade de Poda de árvore | · | 1 | · | 1 |