RELATÓRIO DE ADOÇÃO · SURVEYOS

Adoção do SurveyOS

Posição em 31 de outubro de 2026   ·   1051 ordens de serviço avaliadas   ·   Redes — PR, SP, MG

Das 1051 ordens avaliadas, 1007 foram encerradas. PR concluiu 803 das 820 abertas na região; SP concluiu 148 das 164 abertas na região; MG concluiu 56 das 67 abertas na região. Todas as regiões têm técnico atribuído em ao menos uma ordem.

| 1051 ORDENS NO PERÍODO | 1007 ENCERRADAS | 0 SEM TÉCNICO | 37 PRAZO VENCIDO |
| --- | --- | --- | --- |

## O contraste entre as regiões

PR tem técnico atribuído em 820 das 820 ordens, com 803 encerradas. SP tem técnico atribuído em 164 das 164 ordens, com 148 encerradas. MG tem técnico atribuído em 67 das 67 ordens, com 56 encerradas.

|  | PR | SP | MG |
| --- | --- | --- | --- |
| Situação | Operando | Operando | Operando |
| Ordens no período | 820 | 164 | 67 |
| Com técnico atribuído | 820 | 164 | 67 |
| Encerradas | 803 | 148 | 56 |

## Panorama do PR no período

0 ordens estão abertas em 0 cidades, sem técnico atribuído. A região já tem técnicos atuando, então o que resta é fila de delegação pendente, não falta de cadastro.

| 0,0 dias de espera, em média | 0 dias da mais antiga (—, —) | 0 já com prazo vencido | 0 de prioridade alta |
| --- | --- | --- | --- |

## Ordens por tipo e estado

Distribuição das ordens pelos modelos de manutenção. Tipos anteriores aos modelos atuais continuam listados, porque as ordens abertas sob eles mantêm o tipo com que nasceram.

| Tipo de manutenção | PR | SP | MG | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutenção Preventiva | 417 | 14 | 3 | 434 |
| Manutenção Corretiva | 135 | 72 | 32 | 239 |
| Problemas de Rede | 121 | 2 | 8 | 131 |
| Preventiva CTO | 47 | 44 | 17 | 108 |
| Preventiva Rede | 57 | 10 | 1 | 68 |
| Identificação | 19 | 1 | 1 | 21 |
| Preventiva Rede Acesso (GPON) | 11 | 6 | 3 | 20 |
| Preventiva BKB | 4 | 8 | · | 12 |
| Vistoria Técnica | 4 | 6 | 1 | 11 |
| Manutenção Preditiva | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Instalação | 2 | · | · | 2 |

## Atividades por estado

1155 atividades registradas nas 1051 ordens avaliadas — contadas na abertura da ordem e no que o técnico acrescentou em campo. É este recorte que permite dimensionar equipe e material por região.

| Atividade | PR | SP | MG | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTO Quebrada | 295 | 42 | 13 | 350 |
| CTO Solta | 134 | 48 | 17 | 199 |
| Rede sem identificação (plaquetas) | 170 | · | · | 170 |
| Splitter Atenuado | 23 | 24 | 17 | 64 |
| Splitter Quebrado | 19 | 27 | 12 | 58 |
| Drop Danificado | 33 | 11 | 2 | 46 |
| CTO não identificada | 25 | 15 | · | 40 |
| Cabo Solto | 14 | 10 | 9 | 33 |
| CTO Sem Tampa | 5 | 21 | 4 | 30 |
| Drop sem anilha de Identificação | 19 | 11 | · | 30 |
| CTO Apresenta Infestação de Formigas | 18 | · | 2 | 20 |
| Numeração incompleta | 17 | 1 | · | 18 |
| Adaptador/Acoplador Danificado | 11 | 3 | 3 | 17 |
| Drop com atenuação | 1 | 11 | 1 | 13 |
| Adaptador/acoplador atenuado | 2 | 3 | 5 | 10 |
| CTO sem identificação (sem nome) | 9 | 1 | · | 10 |
| Adaptador/Acoplador Roubado | 3 | 4 | · | 7 |
| cabo baixo | · | 4 | 1 | 5 |
| Cordoalha arrebentada | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Faltando BAP | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Splitter Roubado | · | 3 | 1 | 4 |
| Drop com conector quebrado | · | 2 | 1 | 3 |
| Realocação de poste | 2 | 1 | · | 3 |
| Sobra Tec. acomodada indevidamente ou não acomodada | · | 3 | · | 3 |
| Cabo não identificado | · | 2 | · | 2 |
| Cruzamento abaixo de 5m | · | 1 | 1 | 2 |
| Espinação Solta | · | 1 | 1 | 2 |
| CEO Solta | · | · | 1 | 1 |
| CTO com identificação interna (falta externa) | 1 | · | · | 1 |
| CTO quebrada | 1 | · | · | 1 |
| CTO solta do poste | 1 | · | · | 1 |
| Drop atenuado | · | · | 1 | 1 |
| Drop Solto | · | · | 1 | 1 |
| Espinação Arrebentada | · | · | 1 | 1 |
| necessidade de Poda de árvore | · | 1 | · | 1 |