RELATÓRIO DE ADOÇÃO · SURVEYOS

Adoção do SurveyOS

Posição em 14 de outubro de 2026   ·   791 ordens de serviço avaliadas   ·   Redes — PR, SP, MG

Das 791 ordens avaliadas, 735 foram encerradas. PR concluiu 587 das 616 abertas na região; SP concluiu 111 das 130 abertas na região; MG concluiu 37 das 45 abertas na região. Todas as regiões têm técnico atribuído em ao menos uma ordem.

| 791 ORDENS NO PERÍODO | 735 ENCERRADAS | 15 SEM TÉCNICO | 34 PRAZO VENCIDO |
| --- | --- | --- | --- |

## O contraste entre as regiões

PR tem técnico atribuído em 602 das 616 ordens, com 587 encerradas. SP tem técnico atribuído em 129 das 130 ordens, com 111 encerradas. MG tem técnico atribuído em 45 das 45 ordens, com 37 encerradas.

|  | PR | SP | MG |
| --- | --- | --- | --- |
| Situação | Operando | Operando | Operando |
| Ordens no período | 616 | 130 | 45 |
| Com técnico atribuído | 602 | 129 | 45 |
| Encerradas | 587 | 111 | 37 |

## Panorama do PR no período

14 ordens estão abertas em 1 cidade, sem técnico atribuído. A região já tem técnicos atuando, então o que resta é fila de delegação pendente, não falta de cadastro.

| 0,0 dias de espera, em média | 0 dias da mais antiga (OS-2026-0821, Prudentópolis) | 0 já com prazo vencido | 0 de prioridade alta |
| --- | --- | --- | --- |