RELATÓRIO DE ADOÇÃO · SURVEYOS

Adoção do SurveyOS

Posição em 5 de outubro de 2026   ·   665 ordens de serviço avaliadas   ·   Redes — PR, SP, MG

Das 665 ordens avaliadas, 621 foram encerradas. PR concluiu 493 das 517 abertas na região; SP concluiu 94 das 109 abertas na região; MG concluiu 34 das 39 abertas na região. Todas as regiões têm técnico atribuído em ao menos uma ordem.

| 665 ORDENS NO PERÍODO | 621 ENCERRADAS | 1 SEM TÉCNICO | 26 PRAZO VENCIDO |
| --- | --- | --- | --- |

## O contraste entre as regiões

PR tem técnico atribuído em 517 das 517 ordens, com 493 encerradas. SP tem técnico atribuído em 108 das 109 ordens, com 94 encerradas. MG tem técnico atribuído em 39 das 39 ordens, com 34 encerradas.

|  | PR | SP | MG |
| --- | --- | --- | --- |
| Situação | Operando | Operando | Operando |
| Ordens no período | 517 | 109 | 39 |
| Com técnico atribuído | 517 | 108 | 39 |
| Encerradas | 493 | 94 | 34 |

## Panorama do SP no período

1 ordem está aberta em 1 cidade, sem técnico atribuído. A região já tem técnicos atuando, então o que resta é fila de delegação pendente, não falta de cadastro.

| 0,0 dias de espera, em média | 0 dias da mais antiga (OS-2026-0706, Itapeva) | 0 já com prazo vencido | 0 de prioridade alta |
| --- | --- | --- | --- |