RELATÓRIO DE ADOÇÃO · SURVEYOS

Adoção do SurveyOS

Posição em 2 de setembro de 2026   ·   34 ordens de serviço avaliadas   ·   Redes — PR, MG, SP

Das 34 ordens avaliadas, 18 foram encerradas. MG concluiu 12 das 13 abertas na região; SP concluiu 4 das 5 abertas na região. Todas as regiões têm técnico atribuído em ao menos uma ordem.

| 34 ORDENS NO PERÍODO | 18 ENCERRADAS | 8 SEM TÉCNICO | 13 PRAZO VENCIDO |
| --- | --- | --- | --- |

## O contraste entre as regiões

PR tem técnico atribuído em 10 das 16 ordens, com 2 encerradas. MG tem técnico atribuído em 12 das 13 ordens, com 12 encerradas. SP tem técnico atribuído em 4 das 5 ordens, com 4 encerradas.

|  | PR | MG | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| Situação | Parcial | Operando | Operando |
| Ordens no período | 16 | 13 | 5 |
| Com técnico atribuído | 10 | 12 | 4 |
| Encerradas | 2 | 12 | 4 |

## Panorama do PR no período

6 ordens estão abertas em 4 cidades, sem técnico atribuído. A região já tem técnicos atuando, então o que resta é fila de delegação pendente, não falta de cadastro.

| 11,5 dias de espera, em média | 14 dias da mais antiga (OS-2026-0032, Andirá) | 6 já com prazo vencido | 2 de prioridade alta |
| --- | --- | --- | --- |